***Электронный документ***

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 3/20/ОБ**

**г. Сочи** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **2020г.**

**Наименование объекта:** Установка элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования федерального значения.  Установка металлического барьерного ограждения облегченного типа (по оси проезжей части). Установка Г-образных опор для размещения дорожных знаков. Установка дорожных знаков. Установка пешеходного ограждения (сетки). Установка перильного ограждения. Установка металлического барьерного ограждения (на обочине). Установка автопавильонов на существующих автобусных остановках.

Настоящий государственный контракт (далее - Контракт) заключен между Место для ввода текста., выступающим от имени  Российской Федерации, именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лицеМесто для ввода текста., действующего на основании Приказа №80/к от 07.02.2020г., с одной стороны, и **Обществом с ограниченной ответственностью «Северо-Кавказский Завод Металлоконструкций» (ООО «СКЗМК»),** именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице **директора Нуржаняна Эдуарда Сергеевича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, по результатам электронного аукциона (ИКЗ: 201232010032923190100100820014211244), объявленного извещением от «16» июля 2020г. №0318100051220000052, на основании протокола от «30» июля 2020г. №0318100051220000052, далее совместно именуемые «Стороны».

1. **ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. Подрядчик обязуется Место для ввода текста. (далее – Работы), а Заказчик принять выполненные работы и оплатить их.

1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту) Ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение №2 к Контракту), Графиком производства работ (Приложение №3 к Контракту).

1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы, оформить требуемые документы и передать результаты работ Заказчику в такие сроки, чтобы Заказчик в сроки, установленные п. 8.1 Контракта, имел возможность проверить и принять работы, выполненные Подрядчиком в точном соответствии со всеми требованиями, указанными в Контракте.

1.4. Обязательства по настоящему контракту должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика в соответствии с документацией об электронном аукционе.

1.5. Существенными условиями Контракта для Сторон являются, в том числе: цена, сроки, качество работ, надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту.

1.6. Подрядчик при исполнении настоящего Контракта может привлечь субподрядные организации. Подрядчик и любые привлекаемые субподрядные организации, выполняющие работы (оказывающие услуги) на Объекте, должны обладать предусмотренными законодательством Российской Федерации документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

1.7. Подрядчик отвечает за действия или ошибки любого субподрядчика (субисполнителя), его представителей или персонала, привлеченного им для выполнения предусмотренных Контрактом работ как за свои собственные.

1.8. Полномочные представители Подрядчика обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых Заказчиком совещаниях по обсуждению вопросов, связанных с исполнением обязательств по Объекту, представлять необходимую информацию в графическом и электронном виде в объеме, необходимом для проведения совещаний.

1. **ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА**

Согласно условиям настоящего Контракта Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

2.1. Производить прием выполненных Подрядчиком работ с оформлением Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подписанный Сторонами и скрепленный печатями Акт сдачи-приемки выполненных работ является подтверждением исполнения обязательств по настоящему Контракту.

2.2. Представители Заказчика имеют право:

2.2.1.Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода производства работ.

2.2.2. Проверять объем и качество работ на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

2.2.3. Производить соответствующие записи в Журнале производства работ.

2.2.4. Предъявлять претензии в отношении качества выполненных работ, обусловленных настоящим Контрактом.

1. **ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА**

Согласно условиям настоящего Контракта Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:

3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложений к нему.

3.2. Обеспечить выполнение работ сертифицированным оборудованием, инструментами и расходными материалами, необходимыми для качественного выполнения работ. До начала работ осуществить проверку качества материалов и изделий.

3.3. Допускать к выполнению работ квалифицированных специалистов, имеющих необходимую подготовку, прошедшие инструктаж по технике безопасности и обученных безопасным приемам и методам работы с данным оборудованием.

3.4. При монтаже обеспечить выполнение требований технической документации, соблюдение правил техники безопасности к системам заземления и электрической сети, а также пожарной безопасности и охраны труда. Все работы, связанные с монтажом систем необходимо выполнять в спецодежде и индивидуальных средствах защиты в соответствии с государственными стандартами системы стандартизации безопасности труда.

3.5. Обеспечить персонал, выполняющий работы необходимыми инструментами и контрольно-измерительными приборами;

3.6. Обеспечить сохранность и работоспособность электрических, противопожарных и инженерных сетей на участке выполнения работ.

3.7. После выполнения работ представлять Заказчику отчет о выполненных работах с подписанием Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.8. Подрядчик предоставляет возможность присутствия представителя Заказчика при выполнении работ.

3.9.Исполнить полученные в ходе производства работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не предоставляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.10. По требованию Заказчика представлять в письменной форме в срок, указанный в требовании Заказчика, всю затребованную Заказчиком информацию касательно исполнения настоящего Контракта.

3.11.Заблаговременно в письменной форме уведомлять Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

3.12. В случае введения в действие новых нормативно-технических документов Подрядчик обязан руководствоваться ими при исполнении настоящего контракта.

3.13. В случае, если по каким-либо причинам Подрядчик не исполнил обязательства в срок, указанный в п. 8.1 настоящего Контракта, Подрядчик обязан предоставить Заказчику новое (дополнительное) обеспечение исполнения обязательств по контракту, срок действия которого должен гарантировать надлежащее выполнение обязательств Подрядчика, возникших из настоящего Контракта вплоть до полного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту с соблюдением условий, установленных разделом 5 настоящего Контракта.

3.14. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и в случаях, предусмотренных частями 7, 7.1, 7.2, и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

**4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

4.1. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу согласно раздела 9 настоящего Контракта.

4.2. Заказчик назначает своего представителя (куратора) на Объекте, который от его имени 20 числа каждого календарного месяца (по уведомлению Подрядчика), осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ за текущий месяц. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с нормативно-техническими документами с составлением соответствующего Акта приемки выполненных работ, в том числе в электронном виде.

При необходимости Заказчик имеет право потребовать дополнительные (подтверждающие, расшифровывающие) документы.

Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.

4.3. По требованию Заказчика могут быть проведены предварительные испытания результата работ. В случае проведения таких испытаний, приемка результата работ может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.

4.4.В целях толкования условий настоящего Контракта, а также условий Календарного графика производства работ Стороны установили, что под терминами «текущим месяцем», «отчетным месяцем» в Контракте, в Календарном графике производства работ признается период: с 26 числа предыдущего месяца по 25 число текущего календарного месяца.

4.5. По взаимному согласию Стороны установили, что отсутствие подписи уполномоченного Заказчиком лица (хотя бы одного лица) в Акте приемки выполненных работ, свидетельствует о недействительности этих документов, как составленных с нарушением принятых Сторонами правил, они не влекут правовых последствий, в том числе не влекут обязанности Заказчика по оплате работ. Другие документы, не указанные в настоящем пункте, либо документы, составленные с нарушением установленных Сторонами правил, не могут служить основанием для оплаты работ по настоящему Контракту. По соглашению Сторон, указанное правило о юридической силе, составленных в одностороннем порядке Актов приемки выполненных работ (недействительности указанных документов), имеет силу соглашения Сторон о признании Сторонами обстоятельств в порядке статьи 70 Арбитражно-процессуальный Кодекс Российской Федерации.

4.6. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, а также результатами экспертизы, о чем Подрядчику выдается мотивированный отказ. 4.7. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Контракта Акт приемки выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

4.8. Демонтированные Подрядчиком здания, сооружения, конструкции, изделия и т.д., а также элементы обустройства дороги подлежат вывозу на площадку хранения Подрядчика.

Подрядчик, Заказчик и представитель организации, осуществляющей строительный контроль на объекте (в случае наличия контракта на осуществление строительного контроля), производят в период выполнения работ освидетельствование факта демонтажа и разборки зданий и сооружений, конструкций, изделий, элементов обустройства дороги и т.д.

Материалы, образовавшиеся после демонтажа и разборки, указываются в Акте на разборку, подписанного уполномоченными представителями Заказчика, Подрядчика и представителем организации, осуществляющей строительный контроль на объекте (в случае наличия контракта на осуществление строительного контроля), с определением объемов возвратных материалов, годных и непригодных для дальнейшего использования.

Акт на разборку составляется в 2-х экземплярах. Подписанные всеми сторонами Акты на разборку предоставляются в дальнейшем Заказчику при приемке выполненных работ вместе с Актом приемки выполненных работ.

В течение четвертого квартала финансового года или за один месяц до завершения работ на Объекте в срок, установленный контрактом, Подрядчик обязан организовать проведение оценки стоимости всего материала, полученного от демонтажа и разборки, в соответствии с Актами на разборку, оформленных в период выполнения демонтажных работ.

Стоимость материалов, образовавшихся в результате демонтажных работ, определяется независимым оценщиком, действующим в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в Отчете об оценке стоимости годных для дальнейшего использования остатков материалов. В случае имеющегося возвратного материала, образовавшегося после демонтажа металлических конструкций, изделий, элементов обустройства дороги Подрядчик предоставляет Заказчику соответствующе оформленный документ, определяющий рыночную стоимость реализации металлолома.

После получения Отчета независимого оценщика с определением стоимости возвратных материалов, полученных от демонтажа и разборки, Подрядчик обязан передать Заказчику надлежащим образом заверенную копию Отчета, договора об оценке, документы, подтверждающих квалификацию оценщика.

На основании Отчета независимого оценщика оформляется Акт оценки стоимости возвратных материалов, полученных от демонтажа и разборки, подписанный Подрядчиком, Заказчиком и представителем организации, осуществляющей строительный контроль на объекте (в случае наличия контракта на осуществление строительного контроля).

При завершении финансового года и периода завершения работ на Объекте (за один месяц до срока окончания работ, установленного контрактом), Подрядчик и Заказчик заключают дополнительное соглашение на уточнение (фиксирование) возвратных сумм в размере согласно Акту оценки стоимости возвратных материалов.

При наличии заключенного дополнительного соглашения о фиксировании возвратных сумм Заказчик осуществляет оплату выполненных работ на основании подписанного обеими Сторонами Акта приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за вычетом возвратных сумм, указанных в дополнительном соглашении.

**5.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

5.1. Обязательства Подрядчика по настоящему Контракту должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика.

5.2. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

5.3. Подрядчик при заключении Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 23 315 228,70 (двадцать три миллиона триста пятнадцать тысяч двести двадцать восемь) рублей 70 копеек, что составляет 30% (тридцать) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта.

В случае если предложенная Подрядчиком цена Контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижена на 25 (двадцать пять) процентов и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной суммы цен указанных единиц обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со [ст. 37](consultantplus://offline/ref=1BD4E3D7F94A65EF5BFD7B5F8438FEA3BF2865F1DCDAFA91598EF901BFF2DAEF5D542252991F7841F8N8M) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям [статьи 45](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/45) Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ Подрядчиком, с которым заключается контракт, самостоятельно.

При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со [статьей 95](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/95) Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

**5.3.1.Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:**

В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставляется Подрядчиком, с которым заключается контракт, в виде безотзывной банковской гарантии, то банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, [статьи 45](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/45) Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 (действующей редакции) и иным законодательством Российской Федерации, быть выдана банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящей документации и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

8) При заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), условие о том, что заказчик вправе списать со счета банка денежные средства в бесспорном порядке, если банк в течение пяти рабочих дней не исполнил требование заказчика об уплате суммы по гарантии.

Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик информирует об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

**5.4. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта.**

5.4.1.Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде денежных средств:

- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть перечислены Подрядчиком в размере и по реквизитам, представленным Заказчиком;

- факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»);

5.4.2. Денежные средства, которые поступили от Подрядчика в счет обеспечения исполнения Контракта, считаются временно поступившими в распоряжение Заказчика и зачисляются на его лицевой счет в таком качестве. Указанные денежные средства находятся в распоряжении Заказчика на время исполнения Контракта до полного исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

5.4.3. Денежные средства, внесенные на расчетный счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Заказчиком Подрядчику, с которым заключен Контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 5 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на счет, реквизиты которого указаны Подрядчиком в письменном требовании.

Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, возмещению убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств.

5.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7.2](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/9672) и [7.3](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/9673) статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

5.6. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены [частями 7.2](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/9672) и [7.3](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/9673) статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

5.7. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр Контрактов, предусмотренный [статьей 103](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/103) Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

5.8. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

5.8.1. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов.

5.8.2. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с [частью 27 статьи 34](http://mobileonline.garant.ru/#/document/77673809/entry/3427) Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов.

5.9. Предусмотренное частями 7 и 7.1. статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).

5.10. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1. статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013г. размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной [частью 7.2 статьи 96](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/9672) Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ информации в соответствующий реестр Контрактов, предусмотренный [статьей 103](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/103) Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

5.11. Никакие изменения и дополнения, вносимые в Контракт, не освобождают банк-гарант от обязательств по гарантии, независимо от уведомлений о таких изменениях, дополнениях.

5.12. Подрядчик заявляет и гарантирует, что предоставленное им согласно п. 2.3. Контракта обеспечение было надлежащим образом согласовано и выдано организацией, предоставившей обеспечение в соответствии с ее уставными документами, внутренними актами и процедурами, отвечает требованиям законодательства Российской Федерации, образует собой действительное и юридически значимое обязательство, и может быть обращено к принудительному исполнению в соответствии с закрепленными в нем условиями и законодательством Российской Федерации в течение всего срока действия Контракта. В случае если в течение срока действия Контракта будет установлено, что указанные в настоящем пункте заявления и гарантии Подрядчика не соответствовали действительности на момент заключения Контракта, и обеспечение было выдано с нарушением уставных документов, внутренних актов и процедур организации, предоставившей обеспечение, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в виде санкций, установленных настоящим Контрактом.

5.13. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ возврат банковской гарантии Заказчиком Гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

5.14. Контракт считается исполненным в соответствии с настоящим пунктом Контракта при наличии статуса «Исполнение прекращено» или «Исполнение завершено» в реестре контрактов, заключенных заказчиками в ЕИС.

**6. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА**

6.1. Общая стоимость работ по Контракту составляет **65 671 227,35 (шестьдесят пять миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча двести двадцать семь) рублей 35 копеек**, в том числе НДС 20% - 10 945 204,56 рубля.

6.2. Цена Контракта является твердой, и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы, связанных с оплатой контракта.

6.4. На основании с части 13 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при исполнении Контракта, заключенного с участником электронного аукциона, в отношении которого применены антидемпинговые меры, указанные в [части 1](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/371) или [2](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/372) статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ выплата аванса не допускается.

**7.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ**

7.1. Оплату за выполненную Подрядчиком работу Заказчик производит путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Источник финансирования – средства Федерального бюджета, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доводимыми ему в установленном порядке главным распорядителем бюджетных средств на соответствующий финансовый год.

7.2. Оплата за выполненные работы осуществляется ежемесячно на основании подписанного обеими сторонами Акта приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

7.3. Сумма очередного платежа, причитающегося Подрядчику, определяется как сумма произведений, принятых Заказчиком фактических объемов работ на соответствующие единичные расценки в соответствии с Ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение №2 к Контракту).

7.5. Заказчик осуществляет текущий платеж в течение 30 календарных дней с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

7.6. Сумма очередногоплатежа, подлежащего перечислению Подрядчику, может быть уменьшена Заказчиком на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов) в следующем порядке.

При осуществлении в соответствии с пунктом 7.6 Контракта уполномоченным представителем Заказчика приемки выполненных Подрядчиком работ Стороны осуществляют расчет неустойки (пеней, штрафов), подлежащей оплате Подрядчиком в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих контрактных обязательств.

В случае согласия Подрядчика с суммой начисленной неустойки, основанием для ее начисления и уменьшением Заказчиком суммы текущего платежа на сумму начисленной неустойки, сумма неустойки, основание ее начисления и итоговая сумма текущего платежа, уменьшенная на начисленную сумму неустойки, указываются в Акте приемки выполненных работ.

Подписание Подрядчиком указанного Акта приемки выполненных работ подтверждает согласие Подрядчика с основанием и суммой начисленной неустойки, а также с правом Заказчика на уменьшение суммы очередного платежа на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов) и перечислением Заказчиком начисленной суммы неустойки (пеней, штрафов) в доход федерального бюджета.

7.7. Заказчик и Подрядчик проводят сверку взаиморасчётов по Контракту с подписанием соответствующего Акта сверки расчётов после окончания выполнения Работ по Контракту, в случае досрочного расторжения Контракта, а также по обращению одной из Сторон.

7.8. Аванс по настоящему Контракту не предусмотрен. Оплата производится по факту выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.

7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик имеет право произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), выставленной Заказчиком Подрядчику, если срок для добровольной оплаты неустойки (штрафа, пени), указанный в соответствующей претензии, истек на момент возникновения у Заказчика обязательства по оплате выполненных Подрядчиком работ.

7.10.Оплата по Контракту осуществляется на основании Акта о приемке выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

7.11. В целях оплаты денежного обязательства Заказчика – получателя бюджетных средств по настоящему Контракту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком по государственному контракту своих обязательств, условиями настоящего Контракта предусматривается на основании статьи 313 Гражданского кодекса, что исполнение обязательств Подрядчика по государственному контракту по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации возложено на Заказчика.

В указанном случае начисление по исполнению денежного обязательства по настоящему Контракту производится на основании акта о приемке выполненных работ, содержащего сведения об исполнении обязательства Подрядчиком, о принятых результатах исполнения Контракта, включая сумму неустойки (пеней, штрафов).

Оплата государственного контракта может быть осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов) при условии перечисления в установленном порядке неустойки (штрафа, пеней) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

**8. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

8.1. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту:

Начало: с момента заключения государственного контракта;

Окончание: **декабрь 2020г.**

**9. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

9.1. Подрядчик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику отчет о выполненных работах, предусмотренных Контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку выполненных работ.

9.2. Для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

9.3. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта.

9.4. Приемка отдельного этапа исполнения Контракта, а также выполненных работ осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, и оформляется документом о приемке, в течении 3-х дней, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненных работ, приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

9.5. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной работы (ее результатов) осуществляется после предоставления Подрядчиком такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

9.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненных работ в случае выявления несоответствия этих работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих работ и устранено Подрядчиком.

**10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ**

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование конструктивного элемента | Гарантийный срок |
| Барьерное ограждение | 7 лет |
| Перильное ограждение | 7 лет |
| Г-образные опоры | 7 лет |
| Стойки дорожных знаков | 7 лет |
| Знаки дорожные | 3 года |
| Автопавильоны | 7 лет |

с момента (даты) подписания сторонами Акта приемки объекта в эксплуатацию.

Гарантия на примененные оборудование и материалы предоставляется на время не менее гарантийного срока производителя, если же он не определен – 36 месяцев со дня начала эксплуатации.

10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

10.3. Если Подрядчик в течение срока не устранит дефекты, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты силами другого Подрядчика.

**11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

11.1. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

11.2. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет **1 165 761,44 (один миллион сто шестьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 44 копейки – 1,5%** от начальной (максимальной) цены контракта.

11.3. В случае принятия участником закупки, с которым заключается контракт, решения об обеспечении гарантийных обязательств денежными средствами, указанный в п. 11.2 размер обеспечения гарантийных обязательств должен быть перечислен на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Банковские реквизиты: ИНН 2320100329/231901001 УФК по Краснодарскому краю (40302030014) (ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства» л/с 05181525440) (Краткое наименование: ФКУ Упрдор «Черноморье»)

Р/с 40302810900001000001 в ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г.Краснодар, БИК 040349001.

11.4. В случае, если обеспечение гарантийных обязательств предоставляется участником закупки с которым заключается контракт, в виде безотзывной банковской гарантии, то банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (действующей редакции) и иным законодательством Российской Федерации, быть выдана банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящей документации и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

8) При заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), условие о том, что заказчик вправе списать со счета банка денежные средства в бесспорном порядке, если банк в течение пяти рабочих дней не исполнил требование заказчика об уплате суммы по гарантии.

11.5. Предоставление Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней до срока окончания выполнения работ (оказания услуг), установленного Контрактом.

**12. Ответственность сторон**

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

12.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

12.2.1. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном «Правилами  
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

*а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);*

*б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

*в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*

*г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.*

12.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Заказчик вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты контрактом. По требованию об уплате неустойки Заказчик не обязан доказывать причинение ему убытков.

12.3.1. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном «Правилами  
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных [пунктами 4 - 8](http://ivo.garant.ru/#/document/71757358/entry/1004)  Правил, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042):

*а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;*

*б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

*в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*

*г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);*

*д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);*

*е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);*

*ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);*

*з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);*

*и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.*

12.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

*а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;*

*б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

*в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*

*г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.*

12.3.3. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п.3.14 настоящего Контракта начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

12.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

12.5. Удержание и/или взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Контракту и не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков (сверх суммы неустойки), возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

12.6. Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения обязательства Подрядчика оплатить Заказчику штрафы, являются:

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях или

- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования

или

- предписание контрольно-надзорных органов.

12.7. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы). Подрядчик обязан компенсировать Заказчику ущерб, включая судебные издержки, связанный с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникший вследствие невыполнения и/или ненадлежащего оказания Подрядчиком работ/ услуг в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или интеллектуальных прав.

12.8. Подрядчик осведомлен, что в случае нарушения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при выполнении работ, Подрядчик и его должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 12.34 Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязан возместить Заказчику все убытки (включая, но не ограничиваясь, суммы штрафов, судебные расходы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за правонарушения, причиной возникновения которых явилось неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Контрактом.

В указанных выше случаях Подрядчик на основании претензии Заказчика, добровольно, в течение 5 дней со дня ее получения, перечисляет сумму денежных средств, взыскиваемую с Заказчика на основании решения суда или иного уполномоченного органа, на расчетный счет, указанный Заказчиком.

12.9. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему Контракту.

В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению и исправлению недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам), Заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Подрядчика.

12.10. В случае если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по настоящему Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

**13. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА**

13.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, а именно:

1) если возможность изменения условий Контракта была предусмотрена документацией о закупке и Контрактом:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество работ не более чем на 10% (десять) или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество выполняемых работ не более чем на 10% (десять). При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений [бюджетного законодательства](garantF1://12012604.2) Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10% (десять) цены Контракта.

При уменьшении предусмотренных Контрактом количества работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

2) в случаях, предусмотренных [пунктом 6 статьи 161](garantF1://12012604.1616) Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества работ, предусмотренных Контрактом;

13.2. В установленных подпунктом 2) настоящего Раздела случаях сокращение количества работ при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с «[Методикой](garantF1://70420986.1000) сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013г. №1090.

13.3. В установленных подпунктом 2) настоящего Раздела случаях принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и объема работы.

13.4. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены подпунктом 2) настоящего Раздела   и обусловливают невозможность исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из Контракта, Заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из Контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения, и (или) по которому Подрядчиком обязательства исполнены.

13.5. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

13.7. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

13.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

а) задержки Подрядчиком начала выполнения работ на Объекте более чем на двое суток от момента начала срока выполнения работ на Объекте, указанного в п. 8.1. Контракта, по причинам, не зависящим от Заказчика;

б) применения к Подрядчику штрафных санкций, предусмотренных в статье 12 Контракта, в совокупности равных или превышающих 10 % стоимости Контракта;

в) неисполнения Подрядчиком (полностью или частично):

- предписаний Заказчика об устранении дефектов работ, и/или

- предписаний, представлений, составленных должностными лицами компетентных органов и служб в связи с недостатками выполнения работ на Объекте, необеспечением выполнения требований действующего законодательства в области безопасности дорожного движения, иных требований действующего законодательства, которые обязан выполнять Подрядчик в связи с заключением настоящего Контракта, если общее количество таких предписаний, представлений (Заказчика и/или компетентных органов и служб) в течение одного календарного месяца равно или превышает 10 (десять) штук.

г) в иных случаях, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

Факт расторжения контракта по вине Подрядчика является основанием для получения Заказчиком денежных сумм, предусмотренных Обеспечением, представленным Подрядчиком в соответствии с разделом 5 Контракта.

13.9. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.10. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте.

При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

13.12. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.13. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13.14. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией об электронном аукционе требованиям к участникам электронного аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

13.15. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

13.16. В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным [частью 8](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/958) статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, заказчик вправе заключить контракт с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт при уклонении от заключения контракта победителя электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного [частью 14 статьи 83.2](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/832014) настоящего Федерального закона) и при условии согласия такого участника закупки заключить контракт.

Указанный контракт заключается с соблюдением условий, предусмотренных [частью 1 статьи 34](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/341) Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ с учетом положений [части 18](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/9518) статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, и после предоставления в соответствии с настоящим Федеральным законом участником закупки обеспечения исполнения контракта, если требование обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке.

При этом при расторжении контракта (за исключением контракта, указанного в [части 9 статьи 37](#sub_379) Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заключение контракта в соответствии с частью 17.1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ допускается в случае, если в связи с таким расторжением в соответствии с [частью 7 статьи 104](#sub_1047) Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ принято решение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут контракт, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

13.17. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.18. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

13.19. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.20. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

13.21. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.22. В случае досрочного расторжения настоящего Контракта, независимо от причин расторжения, а также по окончании срока действия Контракта, Заказчик оплачивает фактически выполненные Подрядчиком работы.

**14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

14.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту, его изменением или расторжением Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

14.2. Для урегулирования возникших разногласий и споров в ходе исполнения настоящего Контракта в том числе, при наличии оснований требовать от другой Стороны оплаты сумм убытков, начисленных процентов или штрафных санкций заинтересованной Стороной направляется мотивированная претензия в адрес другой Стороны по реквизитам, указанным в п.14.3. настоящего Контракта, с обоснованием взыскиваемой суммы. Претензия с приложенными документами может быть направлена по электронной почте (или по факсу) с досылом заказным/ценным отправлением, нарочным или курьером.

Если Стороны дополнительно не согласуют иные сроки, Сторона-должник обязана рассмотреть претензию в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии по электронной почте или по факсу (или по почте, если претензия по электронной почте или по факсу не была направлена) и уведомить Сторону-кредитора о результатах рассмотрения претензии. Последующие письма, направляемые другой Стороне в связи с рассмотрением/обсуждением этой претензии, Стороны обязаны рассматривать и давать по ним ответ в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, используя, в первую очередь, электронную почту (направлять сканированные копии подписанных документов) или факс-аппараты.

14.3. Стороны считаются уведомленными надлежащим образом, если почтовая корреспонденция направлена в адрес другой Стороны по реквизитам:

Заказчик:

Адрес для отправки почтовой корреспонденции:

354055, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Труда, 55

Канцелярия: факс: (862) 268-60-42, телефон: (862) 268-67-59

Приемная: тел. (862) 268-60-20.

e-mail: [info@sochi-dor.ru](mailto:info@sochi-dor.ru)

Подрядчик:

Адрес для отправки почтовой корреспонденции:

352464, Краснодарский край, Успенский район, с. Коноково, Промзона;

тел. 8(86140) 5-76-53

e-mail: [skzmk@mail.ru](mailto:skzmk@mail.ru)

Письма, ответы на письма, претензии и исковые заявления, отправленные по факсу или сканированные копии документов, отправленные по e-mail, номера и адреса которых указаны в настоящем пункте Контракта как официальные реквизиты сторон, имеют силу оригинала, если подлинник документа отправлен адресату заказным письмом не позднее последующих пяти рабочих дней.

Любой документ на бумажном носителе должен быть подписан собственноручно руководителем или иным уполномоченным на то лицом. Факсимильное отображение подписи не допускается.

**15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

15.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны Контракта отнесли следующие обстоятельства: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, оползень, ураган и т.п.); эпидемии; блокада; пожары, техногенные катастрофы, произошедшие не по вине Сторон; нормативные и ненормативные акты органов государственной власти, в том числе контрольно-надзорных, а также их действия или бездействие, препятствующие выполнению Сторонами условий Контракта; забастовки, организованные в установленном законом порядке; восстание; гражданские беспорядки; военные действия любого характера, террористические акты и другие обстоятельства, которые выходят за рамки разумного контроля Сторон и делают невозможным надлежащее исполнение обязательств по Контракту.

15.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 15.1 настоящего Контракта, заинтересованная Сторона должна без промедления, но не позднее двух дней с даты их наступления известить о них в письменном виде другую Сторону. К извещению, содержащему данные о характере возникших обстоятельств, должны быть приложены письменные официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения заинтересованной Стороной своих обязательств по Контракту.

15.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой/уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

15.4. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 15.2 настоящего Контракта, то она не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание для освобождения ее от ответственности за нарушение контрактных обязательств и обязана возместить другой Стороне понесенные этой Стороной убытки.

15.5. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение Стороной обязательств в срок, установленный настоящим Контрактом, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 30 дней.

15.6. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы объекту был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, или обстоятельства непреодолимой силы, перечисленные в п. 15.1 настоящего Контракта и их последствия продолжают действовать более 30 дней, то Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ по Контракту и принять дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков завершения отдельных видов работ без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

**16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

16.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, подписанного сторонами.

16.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края в установленном порядке действующим законодательством Российской Федерации.

16.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

16.4.Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

16.5.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Контракта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

16.6.При решении вопросов, не оговоренных в настоящем Контракте, стороны обязаны руководствоваться Конституцией Российской Федерации, иными законодательными и нормативными правовыми актами, а также приказами и распоряжениями Федерального дорожного агентства, Минтранса России.

16.7.Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

16.8.В случае изменения у какой-либо из сторон наименования организации, организационно-правовой формы, местонахождения, реквизитов сторон, в том числе номера телефона и банковских реквизитов, смены руководителя она обязана в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня возникновения изменений уведомить другую сторону в письменном виде.

16.9.Настоящий Контракт, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть составлены на русском языке.

**17. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

17.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

17.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

Каналы связи: [akd@sochi-dor.ru](mailto:akd@sochi-dor.ru)

17.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном Разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

**18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

18.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по выполнению работ и по их оплате - ***по 31 января 2021г. (включительно).***

18.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в виде  
дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами.

18.3. К отношениям Сторон в части, неурегулированной настоящим Контрактом, применяется законодательство Российской Федерации.

18.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и (или) обязанности по настоящему Контракту третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

18.5. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон и имеющий одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон.

18.6. Приложения:

Приложение №1 - Техническое задание;

Приложение №2 - Ведомость объемов и стоимости работ;

Приложение №3 - График производства работ;

Приложение №4 - График финансирования.

**19. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН**

**ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК**

|  |
| --- |
| **ФКУ «Управление федеральных Общество с ограниченной ответственностью**  **автомобильных дорог «Черноморье» «Северо-Кавказский Завод**  **Федерального дорожного агентства» Металлоконструкций»**  **(ФКУ Упрдор «Черноморье») (ООО «СКЗМК»)**  Юридический адрес: Юридический (почтовый) адрес: 352464,  354002 г. Сочи, ул. Черноморская, 1 Краснодарский край, Успенский район,  Почтовый (фактический) адрес: с. Коноково, Промзона  354055, г. Сочи, ул. Труда,55 ИНН 2357006876  ИНН/КПП 2320100329/231901001 КПП 235701001  л/с 03181525440 в УФК по Краснодарскому р/с 40702810900850009064  краю 40105030014 к/с 30101810600000000966  Р/с 40105810800000010001 в Южное ГУ Банка БИК 040349966  России г.Краснодар ОАО «ЮГ-Инвестбанк» г. Краснодар  БИК 040349001 |
| **И.о начальника Директор**  **ФКУ Упрдор «Черноморье» ООО «СКЗМК»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Жуков \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Э.С. Нуржанян**  УЭП УЭП |